SlipseKnuden – Nyhedsside

Indholdsfortegnelse

Jesper Jørgensen – 030586-2975Sid

Indhold

Indholdsfortegnelse	2

Sitemap	3

Front-end	3

Back-end:	3

Tidsplan	4

Dokumentation	5

Designforslag	5

Wireframes – Frontend	6

Wireframes – Backend	14

Funktionsliste	27

Front-end:	27

Back-end:	27

Database (ER-Diagram)	28

Godkendelse	28

Sitemap

Front-end

Back-end:

Tidsplan

Tidsplan for Gallerisiden

|  | Mandag 12.01 | Tirsdag 13.01 | Onsdag 14.01 | Torsdag 15.01 | Fredag 16.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. lektion |  | Fortsæt HTML/CSS af Front-end | Fortsæt PHP integration. Opret Nyhedsfunktion (loop) | Påbegynd Back-end HTML/CSS | Begynd PHP funktioner til redigering af personale. |
| 2. lektion |  | Opsæt Database med ”Test” indhold, og begynd at integrere PHP | Kontroller for fejl, evt juster CSS for bedre udseende | Fortsæt Backend HTML/CSS | PHP funktioner for mærke oprettelse og redigering |
| 3. lektion | Modtagelse af opgave. Læs og gå i gang med dokumentation | Integrer PHP for Frontend. Hent tekst fra DB funktioner. | Integration af Wideimage hvor det skal bruges. Datatables integreres | Oprettelse af diverse områder på Back-end | PHP Funktioner for produkter der oprettes og redigeres. |
| 4. lektion | Udførelse af Sitemaps, Tidsplan, | Hent personale fra DB til om slipseknuden | Opret en knap til login Backend. | Færdiggør HTML/CSS og de nødvendige sider | PHP funktioner for redigering af tekster på diverse sider. |
| 5. lektion | Wireframes, | Opret produktsiden via Loop | Tjek at alt fungerer og at intet er glemt |  | PHP funktioner for oprettelse af nyheder |
| 6. lektion | E/R Diagram, Funktionsliste | Opret produktsidens kategori/mærke system. | Rettelser og evt. tilretning af videre forløb. |  |  |
| 7. lektion | Afvent godkendelse af dokumentation | Fuldfør Sidebar med tilfældige produkter |  |  |  |
| 8. lektion | Begynd Front-end HTML/CSS | Opret kontaktformular på kontaktsiden |  |  |  |
|  | Mandag 19.01 | Tirsdag 20.01 | Onsdag 21.01 | Torsdag 22.01 | Fredag 23.01 |
| 1. lektion |  | Påbegynd Nice to Have Funktioner |  |  |  |
| 2. lektion |  | Fortsæt |  |  |  |
| 3. lektion | PHP funktion for Log | Fortsæt |  |  |  |
| 4. lektion | Integrering af Session og Log ind | Fortsæt |  |  |  |
| 5. lektion | Krydstjek krav og funktioner på siden. | Fortsæt |  |  |  |
| 6. lektion | WC3 Valider alt kode og ret | Fortsæt |  |  |  |
| 7. lektion | Planlæg ”Ekstra” funktioner som siden kan bruge | Fortsæt |  |  |  |
| 8. lektion | Planlæg ”Ekstra” funktioner som siden kan bruge | Alle ekstra funktioner skal være færdig her. |  |  |  |

Dokumentation

Designforslag

Kunden nævner ingen problemer med nuværende design, så derfor laves der ingen væsentlige ændringer.

Disse elementer bliver dog dynamiske:

- Siders indhold og titel

- Produkter og Mærker

- Nyheder og sidebar

Hjemmesiden laves desuden også Responsiv, så den ser godt ud på alle enheder, samt områder på siden laves så man kan skifte elementer, f.eks Sidebaren.

Wireframes – Frontend

Forside

Vis Nyhed

Søgeresultater

Om Slipseknuden

Produkter

Vis produkt

Garanti

Nyheder

Kontakt

Wireframes – Backend

Backend Dashboard

Produkt-redigering

Opret Produkt

Slipsemærke-redigering

Opret/Rediger Slipsemærke

Nyheds-redigering

Opret Nyhed

Indholds-redigering

Side-redigering

Bruger-redigering

Opret Bruger

Log

Funktionsliste

Front-end:

- Generelt for alle sider.

  - Søgefelt, hvor man kan lave en simpel søgning på slipsets navn og derefter få en liste over resultaterne.

  - Der skal være et område der viser 2 tilfældige slips med tilhørende billede, tekst og pris, samt et link til varen på produktsiden.

- Forside

  - Henter 2 seneste nyheder fra DB, nyeste øverst.

- Om Slipseknuden

  - Siden skal indeholde en personaledatabase (tabel), der viser hvem der arbejder i

Slipseknuden (fornavn, efternavn, titel, e-mail og billede)

- Garanti

  - Tekst og kontakt informationer, samt sidebaren som findes på alle sider

- Kontakt

  - En kontaktformular der sender en mail til slipseknuden.

  - Der skal være en ”Tak for din henvendelse”, når formularen er valideret.

- Nyheder

  - Skal vise en liste over alle nyheder, sorteret efter nyeste øverst. Hver nyhed kan klikkes på for at vise hele nyheden.

- Produkter

  - Viser 'slipsenavn', 'billede', 'mærke', pris' og 'beskrivelser' fra en tabel.

  - Der skal være et område som viser ”ugens tilbud: et slips til halv pris” (eventuelt istedet for de to tilfældige slips)

- Login

  - Der vil være et login område til at nå Backend.

Back-end:

- Produkt-redigering

  - Oprettelse af produkter med Navn, Billede, Mærke, Pris og beskrivelse som gemmes i tabel.

  - Redigering og sletning.

- Slipsemærker

  - Oprettelse af mærker, samt redigering og sletning

- Nyheder

  - Oprettelse af nyheder med Titel, Indhold, samt redigering og sletning.

- Indholds-redigering

  - Redigering af tekster på alle sider, samt ændring af sidebar.

- Brugere

  - Oprettelse af brugere med Fornavn, Efternavn, Titel, Email og Billede.

- Log

  - Viser alle ændringer fortaget i backenden. Samt hvornår brugerne logger ind.

- Logud

  - Slette session og viderstiller til frontend.

Database (ER-Diagram)

Godkendelse

Elev					Lærer